待完善 （10天）

- 项目停止运行按钮 （1天）完成

- 凭证支持公钥，私钥认证 （1天） 完成

- 服务器凭证支持公钥，私钥认证 （1天）（完成）

- 配置好地址凭证后有一个测试按钮（测试是否可以连接仓库/服务器）（1天） （完成）

- 文件精确定位 （半天）（完成）

- Shell 脚本无法执行多行语句问题 （1天）（完成）

- 接入GitHub等第三方平台 （3天）(github完成)

- 支持部署到多种服务器上 （2天）（待定）

待开发 （11天）

- 源码支持SVN （2天）（完成）

- 用户管理接入（登录）（2天）（完成）

- 用户权限分配 （2天）

- 系统凭证管理 （2天）

- 系统插件集成  （3天）

6.2问题

- 首页启动按钮 （解决）

- SVN接入  （解决）

6.3 问题

1. 停止运行后再次构建显示问题 （解决）

2. 工作空间显示问题（解决）

4. 授权界面提示 （解决）

5. 停止运行界面显示问题 （解决）

6.4 问题

1. 部署凭证测试 （解决）

2.  svn测试 （解决）

3. 执行过程时间显示 （解决）

6.6 问题

1. 提交记录与克隆文件执行冲突 （解决）

2. 历史信息筛选  （解决）

3. 工作空间完善  （解决）

6.7 问题

1. svn 登录效验 （解决）

6.8 问题

1. gitee授权凭证过期

2. svn SSH测试 （解决）

3. 工作空间文件模糊查询

4. docker部署判断是否拥有docker环境

5. git SSH正确性效验 （完成）

6. svn 近期提交记录 （解决）

6.10 问题

1.  svn ssh拉取代码近期提交记录不显示问题 （解决）

6.11 问题

页面：

1. 首页 （完成）

2. 图形化涌道 （完成）

3. 历史左侧边距 （完成）

4. 项目级设置

5. 系统级设置

6. 历史筛选无状态显示

系统：

- 部署测试 ssh测试问题 （解决）

- 结束运行时间显示 （解决）

- 6.13 问题

- 1. 流水线配置页优化
	2. 流水线历史页优化
	3. 系统首页设计、开发
	4. 流水线设置页设计、开发
	5. 系统设置页优化

- 6.14 问题

- 1. 不同用户视图

- 2. 凭证权限分配

- 3. 流水线权限分配

- 4. 角色权限管理

- 需讨论问题（6.14）

- ·流水线设置首页样式（方块导航，还是左侧列表）

- ·是否可以新建用户

- ·流水线权限分级（1.2.3）

- ·凭证是否还需要关联用户

- ·插件库

6.15 问题

1. 项目凭证创建流水线绑定问题